UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto Motor de Integridad Multibase NoSQL

Curso: Base de Datos II

Docente: Ing. Patrick José Cuadros Quiroga

Integrantes:

Salas Acuña, Adrian Fabricio	(2021069829)
Lopez Ojeda, Keyla Noelia	(2023078690)

Tacna – Perú

2026

Datastack  ·  CloudNexus S.A.C.

Sistema Motor de Integridad Multibase NoSQL

Informe de Factibilidad

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | KLO / ASA | ASA | KLO | 01/10/2026 | Versión original |

ÍNDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto	4

1.1 Nombre del proyecto	4

1.2 Duración del proyecto	4

1.3 Descripción	4

1.4 Objetivos	5

1.4.1 Objetivo general	5

1.4.2 Objetivos Específicos	5

2. Riesgos	6

3. Análisis de la Situación actual	7

3.1 Planteamiento del problema	7

3.2 Consideraciones de hardware y software	7

4. Estudio de Factibilidad	8

4.1 Factibilidad Técnica	8

4.2 Factibilidad económica	9

4.2.1 Costos Generales	9

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo	10

4.2.3 Costos del ambiente	10

4.2.4 Costos de personal	11

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema	12

4.3 Factibilidad Operativa	12

4.4 Factibilidad Legal	13

4.5 Factibilidad Social	13

4.6 Factibilidad Ambiental	14

5. Análisis Financiero	14

5.1 Justificación de la Inversión	14

5.1.1 Beneficios del Proyecto	14

5.1.2 Criterios de Inversión	15

6. Conclusiones	17

Referencias	18

# 1. Descripción del Proyecto

El presente informe evalúa la factibilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental del proyecto que la empresa Datastack desarrolla para CloudNexus S.A.C. Su propósito es determinar, con base en evidencia, si conviene invertir en la construcción y puesta en marcha del sistema.

1.1 Nombre del proyecto

Motor de Integridad Multibase NoSQL: imposición de reglas de esquema, unicidad, integridad referencial y consistencia sobre MongoDB, Redis y Apache Cassandra.

1.2 Duración del proyecto

El proyecto tiene una duración de cuatro meses (16 semanas), de agosto a noviembre de 2026, coincidiendo con el semestre académico 2026-II. La Tabla 1 muestra sus fases principales.

Tabla 1
Fases y Duración del Proyecto

| Fase | Actividades principales | Duración |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Levantamiento de información con CloudNexus, propuesta, visión y factibilidad | 3 semanas |
| Elaboración | Especificación de requisitos (SRS) y arquitectura de software (SAD) | 3 semanas |
| Construcción | Desarrollo iterativo de los módulos, adaptadores y pruebas unitarias | 8 semanas |
| Transición | Despliegue en la nube, pruebas de aceptación, capacitación y entrega | 2 semanas |
| Total |  | 16 semanas |

Nota. Elaboración propia.

1.3 Descripción

El Motor de Integridad Multibase NoSQL es una aplicación web que permite definir reglas de integridad sobre bases de datos NoSQL que no las imponen de forma nativa y verificar su cumplimiento. El usuario registra las conexiones a sus propias bases MongoDB, Redis y Apache Cassandra; crea reglas de esquema, unicidad, integridad referencial y consistencia sin escribir código; valida registros antes de escribirlos; ejecuta escaneos por lotes sobre los datos existentes; y consulta las violaciones en un tablero, en un monitor de motores y en reportes descargables.

El proyecto es importante porque las organizaciones que combinan varios motores NoSQL, como CloudNexus, no cuentan con un mecanismo que garantice la coherencia de sus datos entre motores. Las bases NoSQL sacrifican garantías como las claves foráneas a cambio de escalabilidad (Cattell, 2011), y la mala calidad de los datos cuesta a las organizaciones un promedio de 12,9 millones de dólares al año (Sakpal, 2021). El sistema se desenvuelve en un contexto de persistencia políglota, en el que una misma plataforma usa distintos motores según la necesidad de cada componente (Sadalage y Fowler, 2012).

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Desarrollar y poner en marcha un motor de integridad multibase que permita definir, verificar y auditar reglas de esquema, unicidad, integridad referencial y consistencia sobre los datos de CloudNexus almacenados en MongoDB, Redis y Apache Cassandra, detectando el 100 % de las violaciones de un conjunto de datos de prueba controlado.

1.4.2 Objetivos Específicos

Para cada objetivo específico se indica el resultado que se logrará:

- OE1. Implementar la validación de esquema basada en JSON Schema. Se logrará rechazar, antes de su escritura, el 100 % de los registros que incumplan el esquema y detectar los ya almacenados que lo incumplen.

- OE2. Implementar la verificación de unicidad. Se logrará identificar el 100 % de los registros duplicados según los campos definidos como únicos.

- OE3. Implementar la verificación de integridad referencial entre motores. Se logrará identificar el 100 % de las referencias huérfanas del conjunto de prueba.

- OE4. Implementar la verificación de consistencia. Se logrará detectar el 100 % de las divergencias entre los valores de un mismo dato replicado en dos motores.

- OE5. Registrar y presentar las violaciones. Se logrará conservar el 100 % de las violaciones en un historial de auditoría y presentarlas en un tablero y en reportes PDF.

# 2. Riesgos

La Tabla 2 identifica los riesgos que podrían afectar el éxito del proyecto, su probabilidad, su impacto y la estrategia de mitigación definida.

Tabla 2
Riesgos del Proyecto

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Cambio o reducción de los límites de los planes gratuitos en la nube | Media | Alto | Monitorear el consumo y presupuestar la migración a planes de pago |
| R02 | Indisponibilidad temporal de un proveedor (Streamlit, Supabase o un motor) | Baja | Alto | Mensajes de error controlados y escaneo que continúa con las demás reglas |
| R03 | Pérdida o cambio de la clave de cifrado (ENCRYPTION_KEY) | Baja | Alto | Resguardo de la clave en los secretos de la nube y procedimiento de rotación |
| R04 | Exposición de credenciales de los motores | Baja | Alto | Cifrado Fernet, RLS en Supabase y exclusión de archivos .env del repositorio |
| R05 | Volúmenes de datos que hagan lento el escaneo por lotes | Media | Medio | Reutilizar conexiones, escanear por regla y recomendar ventanas fuera de horario |
| R06 | Cambios en los requisitos de CloudNexus | Media | Medio | Iteraciones cortas con validación del cliente al final de cada una |
| R07 | Baja disponibilidad del equipo por la carga académica | Media | Medio | Horario fijo de trabajo y priorización de características de prioridad alta |
| R08 | Cambios incompatibles en versiones de bibliotecas (por ejemplo, Streamlit) | Media | Bajo | Versiones mínimas fijadas en requirements.txt y pruebas unitarias automatizadas |

Nota. Elaboración propia.

# 3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

CloudNexus S.A.C. es una empresa tacneña que brinda a pequeñas y medianas empresas una plataforma de comercio electrónico y logística en la nube. Su arquitectura combina tres motores NoSQL: MongoDB para el catálogo y los clientes, Redis para las sesiones y los pedidos en curso, y Apache Cassandra para el historial de pagos. Esta combinación es frecuente en el mercado: Redis es utilizado por el 28 % de los desarrolladores y MongoDB por el 24 % (Stack Overflow, 2025).

Ninguno de estos motores garantiza por sí mismo la integridad de los datos entre ellos. MongoDB trabaja con un esquema flexible por defecto (MongoDB, Inc., s.f.), Cassandra no tiene claves foráneas ni integridad relacional (The Apache Software Foundation, s.f.) y Redis no declara esquema alguno. En la situación actual, CloudNexus detecta pagos asociados a pedidos inexistentes, clientes duplicados y datos que no coinciden entre motores. Su personal de tecnología dedica alrededor de 40 horas al mes a revisarlos con consultas y scripts manuales, cuyos resultados se consolidan en hojas de cálculo sin evidencia auditable.

La necesidad que resuelve el proyecto es contar con una herramienta centralizada, independiente del motor y desplegada en la nube que defina las reglas de integridad una sola vez, las verifique sobre los tres motores y registre cada violación para su seguimiento.

3.2 Consideraciones de hardware y software

Se evaluaron las tecnologías disponibles y alcanzables para el equipo y el cliente. La Tabla 3 resume las alternativas analizadas y la opción elegida para cada componente.

Tabla 3
Evaluación de Alternativas Tecnológicas

| Componente | Alternativas evaluadas | Opción elegida y motivo |
| --- | --- | --- |
| Interfaz web | Streamlit, Django, React con API REST | Streamlit: desarrollo rápido en Python y alojamiento gratuito en Streamlit Community Cloud |
| Plano de control | Supabase, Firebase, PostgreSQL propio | Supabase: PostgreSQL gestionado con seguridad a nivel de fila y plan gratuito |
| Motor documental | MongoDB Atlas, MongoDB local | MongoDB Atlas M0: gratuito y accesible desde la nube |
| Motor clave-valor | Upstash, Redis Cloud, Redis local | Upstash: Redis sin servidor con TLS y plan gratuito |
| Motor de columnas | DataStax Astra, Cassandra local | DataStax Astra: Cassandra gestionado con plan gratuito |
| Lenguaje | Python, JavaScript, Java | Python 3.12: controladores oficiales para los tres motores |
| Cifrado | Fernet, AES manual, servicio de bóveda | Fernet (cryptography): cifrado autenticado y simple de usar |

Nota. Elaboración propia.

En cuanto al hardware, el equipo cuenta con dos computadoras portátiles con procesador Intel Core i5 o superior, 16 GB de memoria RAM y unidad de estado sólido de 512 GB, suficientes para desarrollar y probar la aplicación. CloudNexus no necesita adquirir servidores, ya que el sistema se aloja en la nube y se usa desde un navegador web.

# 4. Estudio de Factibilidad

El estudio busca determinar si el proyecto es viable en sus seis dimensiones. Para prepararlo se realizaron entrevistas con la jefatura de tecnología y el área de auditoría de CloudNexus, una revisión de la documentación oficial de los motores y servicios en la nube, una prueba de concepto que conectó la aplicación con MongoDB Atlas, Upstash y DataStax Astra, y la estimación de costos y beneficios. El estudio fue evaluado por el equipo de Datastack y revisado con CloudNexus en octubre de 2026.

4.1 Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa si los recursos tecnológicos disponibles permiten desarrollar e implantar el sistema. La prueba de concepto confirmó que la aplicación se conecta a los tres motores, aplica las cuatro reglas y detecta las siete violaciones inyectadas en el conjunto de prueba. La Tabla 4 detalla los recursos considerados.

Tabla 4
Recursos Tecnológicos del Proyecto

| Tipo | Recurso | Situación |
| --- | --- | --- |
| Hardware | 2 computadoras portátiles (Core i5 o superior, 16 GB RAM, SSD 512 GB) | Disponible |
| Hardware | Servidor de aplicación | No requerido: Streamlit Community Cloud |
| Software | Windows 11, Python 3.12, Visual Studio Code, Git | Disponible y gratuito |
| Software | Navegadores Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox | Disponible y gratuito |
| Servicios | Supabase, MongoDB Atlas, Upstash y DataStax Astra | Planes gratuitos activos |
| Dominio | Subdominio motor-integridad.streamlit.app | Incluido sin costo |
| Conectividad | Internet de banda ancha del equipo y de CloudNexus | Disponible |
| Conocimiento | Python, bases de datos NoSQL y Supabase | Equipo capacitado |

Nota. Elaboración propia.

Se concluye que el proyecto es técnicamente factible: la tecnología existe, es accesible para el equipo y el cliente, y no exige adquirir equipos ni licencias.

4.2 Factibilidad económica

La factibilidad económica determina los costos del proyecto y los compara con sus beneficios. Se definen los costos generales, operativos, del ambiente y de personal, y su total.

4.2.1 Costos Generales

Corresponden a los accesorios, materiales de oficina y equipos de uso diario necesarios para el proyecto (Tabla 5).

Tabla 5
Costos Generales

| Concepto | Detalle | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Depreciación de computadoras portátiles | 2 equipos de S/ 3 000.00, vida útil de 36 meses, durante 4 meses | 666.67 |
| Útiles de escritorio | Cuadernos, lapiceros y resaltadores | 40.00 |
| Impresiones y anillados | Impresión de informes para revisiones con el cliente | 60.00 |
| Memoria USB de 64 GB | Respaldo físico del código fuente y la documentación | 35.00 |
| Total |  | 801.67 |

Nota. Elaboración propia.

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Son los gastos necesarios para la operación del equipo durante los cuatro meses de desarrollo (Tabla 6).

Tabla 6
Costos Operativos Durante el Desarrollo

| Concepto | Detalle | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Servicio de internet | S/ 80.00 mensuales por integrante (2) durante 4 meses | 640.00 |
| Energía eléctrica | S/ 35.00 mensuales por integrante (2) durante 4 meses | 280.00 |
| Telefonía móvil | S/ 30.00 mensuales por integrante (2) durante 4 meses | 240.00 |
| Movilidad | 8 reuniones presenciales con CloudNexus, S/ 10.00 por integrante | 160.00 |
| Total |  | 1 320.00 |

Nota. Elaboración propia.

4.2.3 Costos del ambiente

Se verificó que los requerimientos técnicos para implantar el software se cubren con planes gratuitos (Tabla 7). La aplicación se publica en un subdominio gratuito de Streamlit, por lo que no se compra un dominio propio.

Tabla 7
Costos del Ambiente

| Servicio | Uso | Costo (S/) |
| --- | --- | --- |
| Streamlit Community Cloud | Alojamiento de la aplicación y subdominio motor-integridad.streamlit.app | 0.00 |
| GitHub (plan Free) | Repositorio del código fuente y control de versiones | 0.00 |
| Supabase (plan Free) | Plano de control PostgreSQL de 500 MB | 0.00 |
| MongoDB Atlas (M0) | Clúster documental de 512 MB | 0.00 |
| Upstash Redis (Free) | Base clave-valor de 256 MB y 500 000 comandos al mes | 0.00 |
| DataStax Astra (Free) | Base Cassandra con créditos mensuales gratuitos | 0.00 |
| Herramientas de desarrollo | Python 3.12, Visual Studio Code, Git y PlantUML (código abierto) | 0.00 |
| Total |  | 0.00 |

Nota. Elaboración propia con base en los planes vigentes de Supabase Inc. (s.f.), MongoDB, Inc. (s.f.) y Upstash, Inc. (s.f.). Si el volumen de datos supera los planes gratuitos, el costo de los planes de pago corre por cuenta del cliente.

4.2.4 Costos de personal

Incluye únicamente al personal que desarrolla el sistema; no se considera personal para su operación. El equipo trabaja de lunes a viernes de 18:00 a 22:00 horas (20 horas semanales) durante 16 semanas, con una tarifa de S/ 15.00 por hora. La Tabla 8 muestra la organización, los roles y el costo correspondiente.

Tabla 8
Costos de Personal

| Rol | Responsable | Horas | Costo por hora (S/) | Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefa de proyecto y analista de sistemas | Keyla Noelia Lopez Ojeda | 320 | 15.00 | 4 800.00 |
| Arquitecto de software y desarrollador | Adrian Fabricio Salas Acuña | 320 | 15.00 | 4 800.00 |
| Total |  | 640 |  | 9 600.00 |

Nota. Elaboración propia.

La jefa de proyecto se encarga de la planificación, el levantamiento de requisitos, la documentación y las pruebas de aceptación; el arquitecto de software diseña la arquitectura, desarrolla los adaptadores y módulos, y gestiona el despliegue. Ambos participan en la programación y en las pruebas unitarias.

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

La Tabla 9 totaliza los costos del proyecto y presenta el precio propuesto a CloudNexus.

Tabla 9
Resumen de Costos y Precio del Proyecto

| Concepto | Monto (S/) |
| --- | --- |
| Costos generales | 801.67 |
| Costos operativos durante el desarrollo | 1 320.00 |
| Costos del ambiente | 0.00 |
| Costos de personal | 9 600.00 |
| Costo total del desarrollo | 11 721.67 |
| Margen de Datastack | 2 278.33 |
| Precio de implementación para CloudNexus | 14 000.00 |
| Soporte y mantenimiento (opcional, mensual) | 350.00 |

Nota. Elaboración propia. Montos en soles; no incluyen el impuesto general a las ventas (IGV).

El precio de implementación de S/ 14 000.00 incluye el desarrollo, el despliegue, la configuración inicial de las reglas y la capacitación de los usuarios. La forma de pago propuesta es la siguiente:

- 40 % (S/ 5 600.00) a la firma del contrato.

- 30 % (S/ 4 200.00) a la entrega de la versión de prueba.

- 30 % (S/ 4 200.00) a la aceptación final del sistema.

4.3 Factibilidad Operativa

El producto aporta beneficios directos a la operación de CloudNexus: centraliza las reglas de integridad, reduce las revisiones manuales, detecta las violaciones de forma temprana y conserva un historial auditable. El área de tecnología del cliente cuenta con personal que administra MongoDB, Redis y Cassandra, por lo que tiene la capacidad de operar el sistema después de una capacitación de cuatro horas.

Los usuarios identificados en el documento de visión (administradores de bases de datos, analistas de calidad de datos, desarrolladores y auditores) participaron en el levantamiento de información y manifestaron su interés en reemplazar los scripts manuales. La aplicación no requiere instalación, está en español y se organiza en módulos que siguen el flujo de trabajo de cada usuario. Por lo tanto, el proyecto es operativamente factible.

4.4 Factibilidad Legal

No se identificaron conflictos entre el proyecto y la normativa peruana. El sistema trata credenciales y datos de los clientes de CloudNexus, por lo que se alinea con la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (Congreso de la República del Perú, 2011), y con su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2024): las credenciales se cifran, las contraseñas se almacenan con bcrypt y cada usuario accede solo a su información.

Asimismo, el sistema contribuye a prevenir los accesos ilícitos sancionados por la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos (Congreso de la República del Perú, 2013). El código fuente es una obra protegida por el Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor (Presidencia de la República del Perú, 1996), y todas las bibliotecas utilizadas tienen licencias de código abierto que permiten el uso comercial (MIT, Apache 2.0, BSD y LGPL). Finalmente, se respetan los términos de uso de los proveedores en la nube; en particular, Streamlit Community Cloud publica aplicaciones de acceso público (Snowflake Inc., s.f.), por lo que el sistema exige autenticación antes de mostrar cualquier dato. El proyecto es legalmente factible.

4.5 Factibilidad Social

El proyecto tiene un impacto social positivo. Mejora la confiabilidad de la información que CloudNexus ofrece a las pymes de Tacna que usan su plataforma, lo que fortalece la confianza en el comercio electrónico local y contribuye a la transformación digital de la región. No elimina puestos de trabajo: las horas que hoy se destinan a revisiones manuales se reorientan a tareas de mayor valor.

En el plano ético, el sistema se desarrolla con respeto a la privacidad de los datos, sin acceder a más información que la necesaria para verificar las reglas, y con un registro transparente de las violaciones. No se identifican factores políticos o culturales que se opongan al proyecto, por lo que es socialmente factible.

4.6 Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental del proyecto es bajo. El desarrollo utiliza equipos existentes, por lo que no genera residuos electrónicos adicionales, y la operación se realiza en infraestructura compartida de proveedores en la nube, lo que evita que CloudNexus instale y mantenga servidores propios. Los reportes se generan y distribuyen en formato digital, lo que reduce el uso de papel. El proyecto es ambientalmente factible.

# 5. Análisis Financiero

El análisis financiero estima el resultado del proyecto desde el punto de vista del inversionista, CloudNexus, en un horizonte de 3 años. La inversión inicial es el precio de implementación (S/ 14 000.00); los costos anuales corresponden al soporte y mantenimiento (S/ 4 200.00), ya que los servicios en la nube se mantienen en planes gratuitos; y los beneficios provienen del ahorro de horas de revisión manual y de la reducción de pérdidas por errores de datos.

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

El beneficio del proyecto se mide como el margen económico que obtiene CloudNexus frente a la situación actual. Se distinguen beneficios tangibles e intangibles.

Beneficios tangibles. Son cuantificables y se resumen en la Tabla 10:

Tabla 10
Beneficios Tangibles Anuales

| Beneficio | Cálculo | Monto anual (S/) |
| --- | --- | --- |
| Ahorro de horas de revisión manual | 30 horas al mes de las 40 actuales × S/ 25.00 por hora × 12 meses | 9 000.00 |
| Reducción de pérdidas por errores de datos | Reembolsos, facturación errónea y reprocesos evitados: S/ 400.00 al mes × 12 meses | 4 800.00 |
| Total |  | 13 800.00 |

Nota. Elaboración propia. El costo por hora corresponde al costo promedio del personal de tecnología de CloudNexus; las pérdidas evitadas se estimaron con el área de auditoría.

Beneficios intangibles. No son fácilmente cuantificables, pero mejoran los procesos de la empresa:

- Aumento de la confiabilidad de la información y toma de decisiones más acertada.

- Mejor servicio a los clientes de la plataforma, que reciben pedidos y pagos coherentes.

- Cumplimiento de las obligaciones de protección de datos y evidencia para auditorías.

- Mejora en la planificación y el control de la calidad de los datos.

- Ventaja competitiva frente a otras plataformas de comercio electrónico de la región.

5.1.2 Criterios de Inversión

Para evaluar la inversión se utiliza un costo de oportunidad de capital (COK) de 12 % anual, tasa que CloudNexus podría obtener invirtiendo su dinero en una alternativa de riesgo similar. La Tabla 11 presenta el flujo de caja proyectado.

Tabla 11
Flujo de Caja Proyectado

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión | (14 000.00) |  |  |  |
| Beneficios |  | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
| Costos de mantenimiento |  | (4 200.00) | (4 200.00) | (4 200.00) |
| Flujo neto | (14 000.00) | 9 600.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
| Factor de descuento (12 %) | 1.0000 | 0.8929 | 0.7972 | 0.7118 |
| Flujo neto descontado | (14 000.00) | 8 571.43 | 7 653.06 | 6 833.09 |

Nota. Elaboración propia. Montos en soles; los valores entre paréntesis son egresos.

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación beneficio/costo divide el valor actual de los beneficios entre el valor actual de los costos. El valor actual de los beneficios es S/ 33 145.27 y el de los costos (inversión más mantenimiento) es S/ 24 087.69, por lo que B/C = 1.38. Como el resultado es mayor que uno, los beneficios superan a los costos y el proyecto se acepta. Se evaluaron además dos alternativas: mantener los scripts manuales, que no requiere inversión pero conserva el costo de 40 horas mensuales y las pérdidas por errores, y desarrollar validaciones independientes en cada motor, que no cubre las reglas entre motores. La solución propuesta es la mejor alternativa desde el punto de vista costo-beneficio.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es el valor actual de los flujos netos descontados al COK menos la inversión inicial. Con los datos de la Tabla 11, VAN = S/ 9 057.58. Como el VAN es mayor que cero, el proyecto genera valor para CloudNexus por encima de su costo de oportunidad y se acepta.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. Para el flujo proyectado, TIR = 46.97 % anual. Como la TIR es mayor que el COK del 12 %, el proyecto es rentable y se acepta. La Tabla 12 resume los indicadores financieros.

Tabla 12
Indicadores Financieros del Proyecto

| Indicador | Resultado | Criterio | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Relación B/C | 1.38 | B/C > 1 | Se acepta |
| VAN | S/ 9 057.58 | VAN > 0 | Se acepta |
| TIR | 46.97 % | TIR > COK (12 %) | Se acepta |

Nota. Elaboración propia.

# 6. Conclusiones

El análisis de factibilidad indica que el proyecto Motor de Integridad Multibase NoSQL es viable y factible en todas las dimensiones evaluadas:

- Es técnicamente factible, porque la tecnología necesaria está disponible, es gratuita y la prueba de concepto conectó con éxito los tres motores.

- Es económicamente factible: el costo total de desarrollo es S/ 11 721.67 y el precio de implementación propuesto a CloudNexus es S/ 14 000.00, sin costos de infraestructura gracias a los planes gratuitos.

- Es operativa, legal, social y ambientalmente factible, ya que el cliente puede operar el sistema, este cumple la normativa peruana y su impacto es positivo y de bajo consumo de recursos.

- Es financieramente rentable para CloudNexus: B/C = 1.38, VAN = S/ 9 057.58 y TIR = 46.97 %, superior al COK del 12 %.

Por lo tanto, se recomienda aprobar la ejecución del proyecto.

# Referencias

The Apache Software Foundation. (s.f.). Introduction [Modelado de datos]. Apache Cassandra Documentation. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://cassandra.apache.org/doc/latest/cassandra/developing/data-modeling/intro.html

Cattell, R. (2011). Scalable SQL and NoSQL data stores. ACM SIGMOD Record, 39(4), 12–27. https://doi.org/10.1145/1978915.1978919

Congreso de la República del Perú. (2011, 3 de julio). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2013, 22 de octubre). Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos. Diario Oficial El Peruano.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024, 30 de noviembre). Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/files/ds_016-2024-jus.pdf

MongoDB, Inc. (s.f.). Schema validation. MongoDB Docs. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://www.mongodb.com/docs/manual/core/schema-validation/

Presidencia de la República del Perú. (1996, 24 de abril). Decreto Legislativo N.° 822, Ley sobre el Derecho de Autor. Diario Oficial El Peruano.

Sadalage, P. J., y Fowler, M. (2012). NoSQL distilled: A brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Addison-Wesley.

Sakpal, M. (2021, 14 de julio). How to improve your data quality. Gartner. https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality

Snowflake Inc. (s.f.). Streamlit Community Cloud. Streamlit Docs. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud

Stack Overflow. (2025). 2025 Stack Overflow Developer Survey: Technology. https://survey.stackoverflow.co/2025/technology

Supabase Inc. (s.f.). Pricing. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://supabase.com/pricing

Upstash, Inc. (s.f.). Upstash Redis pricing. Recuperado el 3 de octubre de 2026, de https://upstash.com/pricing/redis